Site Spinhardi — Atualização de Junho

Painel administrativo pronto para revisão

Essa semana priorizei terminar toda a estrutura do painel admin, que agora unifica num lugar só tudo que vem do site, do Iddas e do ClickMassa. O resultado está pronto, funcionando e testado.

Este documento mostra como ficou o admin de vocês. A parte pública do site continua no mesmo link de preview que vocês já conhecem, e os ajustes que a Nina mandou nos comentários vão ser aplicados em lote junto com as fotos reais que a Amanda mapeou, num movimento só, para deixar o site pronto para ir no ar ainda essa semana.

# O que você vai ver nas próximas páginas

Prints de 4 telas principais do novo painel admin:

- Configurações — onde ficam as integrações com Iddas e ClickMassa, mensagem padrão do WhatsApp, origens de captação e tags do sistema.

- Dashboard — visão geral com 10 cartões organizados em Hoje, Este mês e Métricas de integração.

- Lista de Contatos — tudo num lugar só, com filtros por estágio, origem, tags, e sinalização de sincronização com Iddas e ClickMassa.

- Visão 360 de cada contato — dados, qualificação, status nos sistemas externos, gestão interna e linha do tempo completa de tudo que aconteceu com aquele cliente.

Também está pronto o módulo de Blog (criação e edição de posts), o cadastro manual de contato e o formulário enriquecido na página de Contato do site público.

# Por que isso muda o jogo

Hoje vocês trabalham com o Iddas para cotações e o ClickMassa para WhatsApp. Cada um tem seu valor. Mas faltava um lugar próprio da Spinhardi, com sua base de dados, para olhar tudo junto e poder agir com inteligência em cima disso.

A decisão técnica mais importante dessa semana foi essa: a Spinhardi passa a ter sua própria base de contatos, que conversa com o Iddas e o ClickMassa, mas não depende deles para existir. Isso abre o caminho para coisas que hoje são inviáveis, como por exemplo:

- Disparar uma mensagem no WhatsApp para todos os clientes que viajaram para a Itália em 2025.

- Ver quais posts do blog deram origem a mais contatos.

- Segmentar clientes por perfil (lua de mel, família, viajante frequente) para campanhas direcionadas.

- Acompanhar quantas propostas viraram venda, ticket médio por tipo de viagem, retorno por canal.

Resumo: vocês não precisam aprender ferramenta nova. O Iddas continua sendo o Iddas, o ClickMassa continua sendo o ClickMassa. O novo painel é o lugar onde tudo isso se conversa e onde vocês vão ter a visão completa do que está acontecendo, do primeiro clique no site até a viagem realizada.

# Como aprovar e o que vem depois

Para aprovar essa parte, basta navegar pelo documento, olhar os prints com calma e me responder no grupo se está tudo certo ou se algo precisa ser ajustado. Depois da aprovação, eu envio os logins individuais para vocês duas mexerem direto no painel.

Próximos passos depois dessa aprovação:

- Aplico os ajustes que a Nina mandou nos comentários do preview, em lote com as fotos reais da Amanda.

- Site vai no ar ainda essa semana.

- Em seguida, faço a organização do banco de dados oficial da Spinhardi, ligando as integrações reais com Iddas e ClickMassa.

- Depois disso, montagem da estratégia do Google (Search Console, Analytics, e quando vocês quiserem, Google Ads).

Qualquer dúvida, manda no grupo.

Abraço,

Alan

———

Anexo: prints do painel admin

Os prints abaixo mostram o painel admin em modo de demonstração, com dados de exemplo (não são clientes reais). Depois de aprovado e plugado nas bases reais do Iddas e ClickMassa, os dados serão os de vocês.